Fase	Funcionalidad	Estado	Prioridad	Impacto	Tiempo Est.
🟢 FASE 1: SINTAXIS BÁSICA
1.1	Variables básicas (int, float, string, bool)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
1.2	Literales (números, strings, booleanos)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
1.3	Comentarios (# y //)	✅ COMPLETADO	⭐⭐	Medio	✅
1.4	Operador de salida (output ->)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
🟢 FASE 2: OPERADORES BÁSICOS
2.1	Operadores aritméticos (+, -, *, /, %)	🟡 PARCIAL	⭐⭐⭐	Alto	2 días
2.2	Operadores de asignación (=, +=, -=, etc.)	🟡 PARCIAL	⭐⭐⭐	Alto	1 día
2.3	Operadores de comparación (==, !=, <, >)	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	2 días
2.4	Operadores lógicos (&&, `		, !`)	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐
🟢 FASE 3: ESTRUCTURAS DE CONTROL
3.1	Condicionales (if, else, else if)	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	3 días
3.2	Bucles (while, for)	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	3 días
3.3	Switch-case	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	2 días
3.4	Control de flujo (break, continue)	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	1 día
🟢 FASE 4: FUNCIONES
4.1	Declaración de funciones básicas	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	4 días
4.2	Parámetros y valores de retorno	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	2 días
4.3	Llamadas a funciones	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	2 días
4.4	Recursión	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	2 días
🟡 FASE 5: ARREGLOS
5.1	Arreglos unidimensionales	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
5.2	Arreglos multidimensionales	✅ COMPLETADO	⭐⭐	Medio	✅
5.3	Acceso a elementos de arreglos	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	2 días
5.4	Métodos de arreglos (.length)	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	1 día
🟡 FASE 6: POO BÁSICA
6.1	Declaración de clases	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
6.2	Atributos y métodos	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
6.3	Modificadores de acceso	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
6.4	Instanciación de objetos (new)	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	3 días
6.5	Acceso a miembros (.)	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	2 días
🟡 FASE 7: POO AVANZADA
7.1	Herencia (extends)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
7.2	Interfaces (implements)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
7.3	Métodos abstractos	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Alto	3 días
7.4	Sobrecarga de métodos	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	4 días
7.5	Polimorfismo	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	3 días
🟡 FASE 8: MANEJO DE ERRORES
8.1	Try-catch-finally	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
8.2	Throw de excepciones	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	2 días
8.3	Excepciones personalizadas	❌ PENDIENTE	⭐	Bajo	3 días
🔴 FASE 9: FUNCIONALIDADES AVANZADAS
9.1	Enumeraciones (Enums)	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	3 días
9.2	Genéricos básicos (<T>)	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	5 días
9.3	Packages/Imports	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	3 días
9.4	Métodos estáticos	✅ COMPLETADO	⭐⭐	Medio	✅
🔴 FASE 10: FUNCIONALIDADES MODERNAS
10.1	Lambdas básicas	❌ PENDIENTE	⭐	Bajo	7 días
10.2	Anotaciones (@Override)	❌ PENDIENTE	⭐	Bajo	4 días
10.3	Varargs (...)	❌ PENDIENTE	⭐	Bajo

 Progreso por Fases

Fase	Completado	Pendiente	% Progreso
Fase 1: Sintaxis Básica	4/4	0/4	100% ✅
Fase 2: Operadores	1/4	3/4	25% 🟡
Fase 3: Control de Flujo	0/4	4/4	0% ❌
Fase 4: Funciones	0/4	4/4	0% ❌
Fase 5: Arreglos	2/4	2/4	50% 🟡
Fase 6: POO Básica	3/5	2/5	60% 🟡
Fase 7: POO Avanzada	2/5	3/5	40% 🟡
Fase 8: Errores	1/3	2/3	33% 🟡
Fase 9: Avanzadas	1/4	3/4	25% 🟡
Fase 10: Modernas	0/3	3/3	0% ❌

Fase	Funcionalidad	Estado	Prioridad	Impacto	Tiempo Est.
🟢 FASE 1: SINTAXIS BÁSICA
1.1	Variables básicas (int, float, double, string, bool, char)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
1.2	Literales (números, decimales, strings, chars, booleanos)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
1.3	Comentarios (# únicamente)	✅ COMPLETADO	⭐⭐	Medio	✅
1.4	Operador de salida (output ->)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
1.5	Constantes (const modifier)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
🟢 FASE 2: OPERADORES COMPLETOS
2.1	Operadores aritméticos (+, -, *, /, %, ^)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
2.2	Operadores de asignación (=, +=, -=, *=, /=, %=)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
2.3	Operadores de comparación (==, !=, <, >, <=, >=)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
2.4	Operadores lógicos (&&, ||, !)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
2.5	Incremento/Decremento (++, --)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
🟢 FASE 3: ESTRUCTURAS DE CONTROL
3.1	Condicionales (if, else, else if)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
3.2	Bucles (while, do-while, for)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
3.3	Switch-case con declaraciones locales	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
3.4	Control de flujo (break, continue)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
3.5	Scopes y variables locales	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
🔴 FASE 4: FUNCIONES
4.1	Declaración de funciones básicas	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	4 días
4.2	Parámetros y valores de retorno	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	2 días
4.3	Llamadas a funciones	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	2 días
4.4	Recursión	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	2 días
🟡 FASE 5: ARREGLOS
5.1	Declaración de arreglos (1D, 2D, 3D)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
5.2	Inicialización de arreglos ({...})	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	2 días
5.3	Acceso a elementos (array[index])	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	2 días
5.4	Métodos de arreglos (.length)	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	1 día
🟡 FASE 6: POO BÁSICA
6.1	Declaración de clases (sintaxis)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
6.2	Atributos y métodos (sintaxis)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
6.3	Modificadores de acceso (public, private, protected)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
6.4	Instanciación de objetos (new)	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	3 días
6.5	Acceso a miembros (.)	❌ PENDIENTE	⭐⭐⭐	Alto	2 días
6.6	Constructores (sintaxis)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
🟡 FASE 7: POO AVANZADA
7.1	Herencia (extends - sintaxis)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
7.2	Interfaces (implements - sintaxis)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
7.3	Métodos abstractos	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Alto	3 días
7.4	Sobrecarga de métodos	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	4 días
7.5	Polimorfismo	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	3 días
7.6	Métodos estáticos (sintaxis)	✅ COMPLETADO	⭐⭐	Medio	✅
🟢 FASE 8: MANEJO DE ERRORES
8.1	Try-catch-finally completo	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
8.2	Throw de excepciones	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
8.3	Tipos de excepción (string, int, etc.)	✅ COMPLETADO	⭐⭐⭐	Alto	✅
8.4	Variables en catch blocks	✅ COMPLETADO	⭐⭐	Medio	✅
8.5	Compatibilidad de tipos en excepciones	✅ COMPLETADO	⭐⭐	Medio	✅
🔴 FASE 9: FUNCIONALIDADES AVANZADAS
9.1	Enumeraciones (Enums)	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	3 días
9.2	Genéricos básicos (<T>)	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	5 días
9.3	Packages/Imports (sintaxis)	✅ COMPLETADO	⭐⭐	Medio	✅
9.4	Entrada de usuario (input ->)	❌ PENDIENTE	⭐⭐	Medio	1 día
🔴 FASE 10: FUNCIONALIDADES MODERNAS
10.1	Lambdas básicas	❌ PENDIENTE	⭐	Bajo	7 días
10.2	Streams básicos	❌ PENDIENTE	⭐	Bajo	5 días

### 📊 ESTADÍSTICAS ACTUALIZADAS
Estado	Cantidad	Porcentaje
✅ COMPLETADO	24 funcionalidades	60%
🟡 PARCIAL	6 funcionalidades	15%
❌ PENDIENTE	10 funcionalidades	25%

### 🎯 PROGRESO POR FASES
Fase	Completado	Total	% Progreso
FASE 1: Sintaxis Básica	5/5	5	100% ✅
FASE 2: Operadores	5/5	5	100% ✅
FASE 3: Control	5/5	5	100% ✅
FASE 4: Funciones	0/4	4	0% ❌
FASE 5: Arreglos	1/4	4	25% 🟡
FASE 6: POO Básica	4/6	6	67% 🟡
FASE 7: POO Avanzada	3/6	6	50% 🟡
FASE 8: Excepciones	5/5	5	100% ✅
FASE 9: Avanzadas	1/4	4	25% 🟡
FASE 10: Modernas	0/2	2	0% ❌